| [Dein Betrieb] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] [Telefon] [E-Mail] [UID CHE-123.456.789 MWST] |  |
| --- | --- |
|  | [Name oder Firma] [Zusatz oder Ansprechperson] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] |

Rechnung Malerarbeiten

| Rechnungsnummer | 2026-0298 |
| --- | --- |
| Rechnungsdatum | 21.09.2026 |
| Objekt | [Bezeichnung, Strasse Nr., PLZ Ort] |
| Ausführung | 01.09.2026 bis 12.09.2026 |
| Offerte vom | 21.08.2026, Nr. 2026-0217 |
| Ausmass aufgenommen am | 11.09.2026, gemeinsam mit [Name] |
| Abnahme am | 12.09.2026 |
| Zahlbar bis | 21.10.2026 |

Für die an Ihrem Objekt ausgeführten Malerarbeiten stellen wir Ihnen die folgenden Positionen in Rechnung. Die Flächen entsprechen dem gemeinsam aufgenommenen Ausmass vom 11.09.2026; Fenster- und Türöffnungen sind in Abzug gebracht, Leibungen sind separat ausgewiesen. Verrechnet werden die Einheitspreise aus der oben genannten Offerte.

| Pos. | Leistung | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abdecken und Abkleben: Böden mit Vlies, Fenster, Türen, Einbauten | 1.00 | Pausch. | 480.00 | 480.00 |
| 2 | Untergrund Wandflächen: reinigen, Risse und Löcher spachteln, schleifen | 289.00 | m2 | 3.20 | 924.80 |
| 3 | Grundierung Wandflächen auf saugendem Untergrund | 289.00 | m2 | 2.80 | 809.20 |
| 4 | Deckanstrich Wandflächen, zweimal [Produkt, Glanzgrad], ein Farbton je Raum | 289.00 | m2 | 12.50 | 3'612.50 |
| 5 | Deckenflächen: Grundierung und zweimal Deckanstrich, weiss | 96.00 | m2 | 14.00 | 1'344.00 |
| 6 | Aufpreis Leibungen und Heizkörpernischen, schmale Flächen | 24.00 | m | 9.50 | 228.00 |
| 7 | Nachtrag: dritter Deckanstrich Wohnzimmer wegen Farbwechsel dunkel auf hell, bewilligt am 04.09.2026 durch [Name] | 46.00 | m2 | 5.80 | 266.80 |
| 8 | Regiearbeiten Maler: Räumen und Wiedereinrichten Zimmer 2 und 3, gemäss Rapport Nr. [Nummer] | 9.25 | Std. | 88.00 | 814.00 |
| 9 | Entsorgung von Abdeckmaterial, Farbresten und Gebinden | 1.00 | Pausch. | 140.00 | 140.00 |

|  | Zwischentotal | 8'619.30 |
| --- | --- | --- |
|  | MwSt 8.1 % | 698.16 |
|  | Total CHF | 9'317.46 |

Ausmass: Die Flächen beruhen auf der gemeinsamen Aufnahme vom 11.09.2026. Das Ausmassblatt liegt bei. Offeriert waren 268.00 m2 Wandfläche; die Abweichung von mehr als 5 % war Grund für die gemeinsame Aufnahme gemäss Offerte.

Anstrichaufbau: Wandflächen [Produkt, Glanzgrad], zweimal deckend gestrichen, ein Farbton je Raum. Wohnzimmer dreimal gestrichen gemäss Nachtrag (Position 7). Deckenflächen weiss, zweimal gestrichen.

Regie: Die Stunden in Position 8 sind gemäss unterschriebenem Rapport verrechnet. Der Rapport liegt bei.

Zahlung: Zahlbar bis zum oben genannten Datum ohne Abzug auf [IBAN], lautend auf [Firma]. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Mitteilung an.

Abnahme und Garantie: Das Werk wurde am 12.09.2026 abgenommen. Für Mängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts.

Für Rückfragen zur Ausführung wenden Sie sich an [Name, Telefon].

QR-Einzahlungsschein: Den QR-Einzahlungsschein erzeugst du im E-Banking deiner Bank oder mit einer Rechnungssoftware. Er lässt sich in Word und Excel nicht gültig nachbauen. Lösche diesen Hinweis, bevor du die Rechnung verschickst.