	[Dein Betrieb]
[Strasse Nr.]
[PLZ Ort]
[Telefon]
[E-Mail]
[UID CHE-123.456.789 MWST]
	

	
	[Name oder Firma]
[Zusatz oder Ansprechperson]
[Strasse Nr.]
[PLZ Ort]


Rechnung Malerarbeiten
	Rechnungsnummer
	2026-0298

	Rechnungsdatum
	21.09.2026

	Objekt
	[Bezeichnung, Strasse Nr., PLZ Ort]

	Ausführung
	01.09.2026 bis 12.09.2026

	Offerte vom
	21.08.2026, Nr. 2026-0217

	Ausmass aufgenommen am
	11.09.2026, gemeinsam mit [Name]

	Abnahme am
	12.09.2026

	Zahlbar bis
	21.10.2026


Für die an Ihrem Objekt ausgeführten Malerarbeiten stellen wir Ihnen die folgenden Positionen in Rechnung. Die Flächen entsprechen dem gemeinsam aufgenommenen Ausmass vom 11.09.2026; Fenster- und Türöffnungen sind in Abzug gebracht, Leibungen sind separat ausgewiesen. Verrechnet werden die Einheitspreise aus der oben genannten Offerte.

	Pos.
	Leistung
	Menge
	Einheit
	Preis
	Total

	1
	Abdecken und Abkleben: Böden mit Vlies, Fenster, Türen, Einbauten
	1.00
	Pausch.
	480.00
	480.00

	2
	Untergrund Wandflächen: reinigen, Risse und Löcher spachteln, schleifen
	289.00
	m2
	3.20
	924.80

	3
	Grundierung Wandflächen auf saugendem Untergrund
	289.00
	m2
	2.80
	809.20

	4
	Deckanstrich Wandflächen, zweimal [Produkt, Glanzgrad], ein Farbton je Raum
	289.00
	m2
	12.50
	3'612.50

	5
	Deckenflächen: Grundierung und zweimal Deckanstrich, weiss
	96.00
	m2
	14.00
	1'344.00

	6
	Aufpreis Leibungen und Heizkörpernischen, schmale Flächen
	24.00
	m
	9.50
	228.00

	7
	Nachtrag: dritter Deckanstrich Wohnzimmer wegen Farbwechsel dunkel auf hell, bewilligt am 04.09.2026 durch [Name]
	46.00
	m2
	5.80
	266.80

	8
	Regiearbeiten Maler: Räumen und Wiedereinrichten Zimmer 2 und 3, gemäss Rapport Nr. [Nummer]
	9.25
	Std.
	88.00
	814.00

	9
	Entsorgung von Abdeckmaterial, Farbresten und Gebinden
	1.00
	Pausch.
	140.00
	140.00



	
	Zwischentotal
	8'619.30

	
	MwSt 8.1 %
	698.16

	
	Total CHF
	9'317.46


Ausmass: Die Flächen beruhen auf der gemeinsamen Aufnahme vom 11.09.2026. Das Ausmassblatt liegt bei. Offeriert waren 268.00 m2 Wandfläche; die Abweichung von mehr als 5 % war Grund für die gemeinsame Aufnahme gemäss Offerte.
Anstrichaufbau: Wandflächen [Produkt, Glanzgrad], zweimal deckend gestrichen, ein Farbton je Raum. Wohnzimmer dreimal gestrichen gemäss Nachtrag (Position 7). Deckenflächen weiss, zweimal gestrichen.
Regie: Die Stunden in Position 8 sind gemäss unterschriebenem Rapport verrechnet. Der Rapport liegt bei.
Zahlung: Zahlbar bis zum oben genannten Datum ohne Abzug auf [IBAN], lautend auf [Firma]. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Mitteilung an.
Abnahme und Garantie: Das Werk wurde am 12.09.2026 abgenommen. Für Mängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts.
Für Rückfragen zur Ausführung wenden Sie sich an [Name, Telefon].

	QR-Einzahlungsschein: Den QR-Einzahlungsschein erzeugst du im E-Banking deiner Bank oder mit einer Rechnungssoftware. Er lässt sich in Word und Excel nicht gültig nachbauen. Lösche diesen Hinweis, bevor du die Rechnung verschickst.


Vorlage von kidesk.ch. Frei verwendbar, Beispielangaben bitte ersetzen.	Seite  von 
