| [Dein Betrieb] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] [Telefon] [E-Mail] [UID CHE-123.456.789 MWST] |  |
| --- | --- |
|  | [Name oder Firma] [Zusatz oder Ansprechperson] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] |

Schlussrechnung

| Rechnungsnummer | 2026-0364 |
| --- | --- |
| Rechnungsdatum | 21.09.2026 |
| Offerte Nr. | 2026-0121 vom 12.06.2026, angenommen am 19.06.2026 |
| Objekt | [Bezeichnung, Strasse Nr., PLZ Ort, Etage] |
| Leistung | Einbauschrank Korridor, 4 Elemente, Eiche furniert und massiv |
| Freigabezeichnung vom | 26.06.2026 |
| Montage | 08. und 09.09.2026 |
| Abnahme vom | 09.09.2026 |
| Zahlbar bis | 21.10.2026 |

Für die Schreinerarbeiten an Ihrem Objekt stellen wir Ihnen die folgende Schlussrechnung. Die Positionen 1 bis 11 entsprechen der Offerte Nr. 2026-0121; die Positionen 12 und 13 stammen aus dem von Ihnen unterschriebenen Nachtrag Nr. 1. Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, exklusive Mehrwertsteuer.

| Pos. | Leistung | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aufmass vor Ort, Werkplanung und Freigabezeichnung vom 26.06.2026 | 1.00 | Pausch. | 680.00 | 680.00 |
| 2 | Material Korpusse: Platten 19 mm Eiche furniert, Kanten massiv, Rückwände | 1.00 | Pausch. | 3'250.00 | 3'250.00 |
| 3 | Fronten Eiche massiv, geölt, Oberfläche gemäss freigegebenem Musterstück | 7.20 | m2 | 520.00 | 3'744.00 |
| 4 | Beschläge: gedämpfte Scharniere, Vollauszüge, Griffe gemäss Bemusterung | 18.00 | Stk. | 46.00 | 828.00 |
| 5 | Werkstatt: Zuschnitt, Bekanten, Bohren, Korpusmontage, Oberflächenbehandlung | 26.00 | Std. | 96.00 | 2'496.00 |
| 6 | Transport zum Objekt, Anlieferung über das Treppenhaus, Abdeckung des Zugangswegs | 1.00 | Pausch. | 420.00 | 420.00 |
| 7 | Montage vor Ort am 08. und 09.09.2026: Ausrichten, Befestigen, Anpassen | 14.00 | Std. | 105.00 | 1'470.00 |
| 8 | Demontage der bestehenden Einrichtung, Abtransport und Entsorgung inklusive Gebühren | 1.00 | Pausch. | 540.00 | 540.00 |
| 9 | Ausschnitte und Anpassungen für Steckdosen, Schalter und Leitungsführungen | 6.00 | Stk. | 65.00 | 390.00 |
| 10 | Regiearbeiten Montage gemäss Rapport Nr. [Nummer] vom 08.09.2026, unterschrieben | 7.50 | Std. | 105.00 | 787.50 |
| 11 | Nachjustage nach der ersten Heizperiode, Termin nach Absprache, im Preis enthalten | 1.00 | Pausch. | 220.00 | 220.00 |
| 12 | Nachtrag Nr. 1 vom 21.08.2026: Material für zwei zusätzliche Innenschubladen | 2.00 | Stk. | 185.00 | 370.00 |
| 13 | Nachtrag Nr. 1 vom 21.08.2026: Werkstattarbeit für die Innenschubladen | 2.50 | Std. | 96.00 | 240.00 |

|  | Zwischentotal | 15'435.50 |
| --- | --- | --- |
|  | MwSt 8.1 % | 1'250.28 |
|  | Total CHF | 16'685.78 |

Abzüglich bereits fakturiert:
Akontorechnung Nr. 2026-0198 vom 19.06.2026 (30 %) CHF 4'667.65
Akontorechnung Nr. 2026-0241 vom 24.07.2026 (40 %) CHF 6'223.53
Restbetrag, zahlbar bis 21.10.2026 CHF 5'794.60

Die beiden Akontobeträge wurden auf den Offertbetrag von CHF 15'558.83 gerechnet. Die Regiestunden der Position 10 und der Nachtrag Nr. 1 sind deshalb vollständig im Restbetrag enthalten.

Abweichungen zur Offerte: Position 9 mit sechs statt fünf Ausschnitten gemäss Aufnahme am Montagetag. Position 10 mit 7.5 statt der angenommenen 4.0 Regiestunden gemäss unterschriebenem Rapport. Positionen 12 und 13 gemäss Nachtrag Nr. 1.

Abnahme: Das Werk wurde am 09.09.2026 gemeinsam abgenommen und im Protokoll festgehalten. Bitte melden Sie allfällige Mängel innert der gesetzlichen Frist.

Nachjustage: Den Termin nach der ersten Heizperiode vereinbaren wir mit Ihnen; er ist in Position 11 enthalten.

Zahlbar bis zum oben genannten Datum ohne Abzug auf [IBAN], lautend auf [Firma]. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Mitteilung an.

[Preise, Mengen und Daten dieser Vorlage sind Beispiele. Setzen Sie Ihre eigenen ein.]

QR-Einzahlungsschein: Den QR-Einzahlungsschein erzeugst du im E-Banking deiner Bank oder mit einer Rechnungssoftware. Er lässt sich in Word und Excel nicht gültig nachbauen. Lösche diesen Hinweis, bevor du die Rechnung verschickst.